## Slide 1: Les étapes du cycle de développement du génie logiciel

## Slide 2: Activités communes aux projets de génie logiciel
Définition et spécification des exigences
  Ce qui inclut
    Analyse de domaine
    Définition du problème
    Cueillette des besoins
    Analyse des besoins
    Spécification formelle des exigences

## Slide 3: Activités communes aux projets de génie logiciel
Conception
  Décider comment la technologie disponible sera utilisée pour réponde aux besoins
  Ce qui inclut:
    Déterminer ce qui sera réalisé par le logiciel et par le matériel
    Mettre au point l’architecture du système, la définition des sous-systèmes et de leurs interactions
    Élaboration des éléments internes de chaque sous-système
    Conception des interfaces usagers et des bases de données

## Slide 4: Activités communes aux projets de génie logiciel
Modélisation
  Créer des représentation du logiciel et de son domaine d’application
    Modélisation de son utilisation
    Modélisation de sa structure
    Modélisation de sa dynamique et de son comportement
Programmation
Assurance de qualité
  Révision et inspections
  Mise à l’épreuve
Déploiement

## Slide 5: Modèle en Cascade
V
&
V
Elicitation
des exigences
V
&
V
Specification
des exigences
V
&
V
Conception
V
&
V
Codage
V
&
V
Maintenance
V
&
V
Integration et
Déploiement

## Slide 6: Modèle en V